2019-10-03

Komandos pavadinimas**:Pietų Klubas**

Komandos nariai**: (Domantas Makūnas PI17B, Vaidotas Gružas PI17B, Lukas Kašėta PI17B, Jovaras Černiauskas PI17B)**

# Projekto ataskaita

## Projekto tikslas

Vadovaudamiesi kliento nurodymais bei sistemos reikalavimais sukurti pilnai funkcionuojančia programą.

## Klientas

Kliento vaidmenį atlikts narys: Jovaras Černiauskas.

## Pradiniai sistemos reikalavimai

1. Sistema turi veikti korektiškai.
2. Sistema turi atitikti kliento lūkesčius.
3. Sistemos turinys neturi įžeisti naudotojo.
4. Sistema turi atitikti iš politinių apribojimų išplaukiančius reikalavimus.
5. Sistema turi atitikti iš ekonominių apribojimų išplaukiančius reikalavimus.
6. Sistema turi būti pritaikyta Windows 7 arba naujesniai operaciniai sistemai.

## Planuojami projekto rezultatai

Galutinis projekto rezultatas: pilnai veikianti sistema kuri atitiktu kliento reikalavimus bei nepažeistų priš tai minėtų sistemos reikalavimų.

## Komunikavimo planas

Komunikaciai bus naudojamos šios programos:

* „Discord“
* „Github“
* „Messenger“

## Programų sistemų kūrimo procesas

Darbui atlikti bus naudojamas iteracinis metodas.

## Projekto vykdymo planas

Visas projektas bus atvaizduotas „Ganto“ diagramoje.

Funkcios , kurios bus pavaizduotos:

* Sukurti prisijungimą prie sistemos
* Sukurti ir suteikti galimybę prisiregistruoti prie sistemos.
* Sukurti ir suteikti vartotojui privilegijas kurti užrašinių puslapius.
* Sukurti ir suteikti vartotojui privilegijas trinti užrašinių puslapius.
* Sukurti ir suteikti vartotojui privilegijas redaguoti puslapių turinį.
* Sukurti ir suteikti administratoriui privilegijas kurti naujus vartotojus.
* Sukurti ir suteikti administratoriui privilegijas redaguoti vartotojus.

## Projekto rizikos analizė

|  |  |
| --- | --- |
| **Rizika** | **Rizikos valdymas** |
| Komandos narys palieka komandą | Tolygiai padalinti darbą likusiems komandos nariams. |
| Programuotojai gali nespėti vykdyti reikalavimu, pagal sukurtą planą. | Perkeltis kitus komandos narius į programuotojo poziciją. |
| Klientas gali pakeisti reikalavimus | Įgyvendinti programa pagal naujus reikalavimus, jei tai neprašo perdaryti viso projekto, jei prašo perdaryti visą projektą, tai turi būti sumokėtą papildomi piginai už sugaišta laiką. |
| Projekto nariai gali tarpusavyje nesutikti | Projekto vadovas turėtu padalinti darbą taip kad nesutarimai būtų greitai išsprendžiami arba kilus nesutarimamas greitai sutaikyti darbuotojus. |
| Techniniai gedimai (kompiuterio arba jo komponentų gedimas elektros praradimas tam tikram laikui , stichinės nelaimės neleidžiančios atlikti darbo tam tikrą laiką.) | Pranešti klientui apie tokia nelaime ir paprašyti pratęsti darbo pristatymo terminą. |
| Vienam iš darbuotojų atsitinka nelaime ir jis negali dirbti. | Tolygiai padalinti darbo likusiems komandos nariams. |
| Sistema gali pažeisti reikalavimus | Visus komandos narius prieš darbą supažindinti su reikalavimais , jog šie nebūtų pažeisti. |

**1 lentelė. Projekto rizikos analizė**